reunión día 29/06/2025  
Imagen que contiene firmar, calle

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.  
  
Hora de inicio: 11:00  
Hora de finalizado: 13:30  
  
Puntos del día:

Creación y administración de git.  
  
Repasamos la 3er falta de J. Capotte, la poca participación, y la falta de comunicación, llegando a la afirmación, de la expulsión de J. Capotte.  
  
Se formula el calendario de trabajo para vacaciones de Julio.  
  
M. Prati finalizara requisitos.  
B. Rodríguez realizara el diagrama de requisitos.  
S. Diaz continua con el desarrollo.  
  
Se hacen presentes para esta reunión:  
S. Diaz  
M. Prati  
B. Rodriguez  
  
Ausente:  
J. Capotte (3er ausencia consecutiva)