**Cronograma tentativo en formato de tabla (con fechas aproximadas):**

| **Actividad** | **Inicio** | **Fin** | **Duración** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organización y planificación | 25/05/2025 | 15/06/2025 | 3 semanas | Normas, roles, requisitos, diseño inicial |
| Análisis y diseño detallado | 01/06/2025 | 15/07/2025 | 1.5 meses | DER, MER, normalización, mockups |
| Desarrollo de páginas básicas (HTML) | 15/06/2025 | 31/07/2025 | 1.5 meses | Página inicio, contacto, registro, mockups |
| Implementación backend y funciones principales | 01/07/2025 | 20/08/2025 | 1.5 meses | PHP, MySQL, login, registro, publicación, búsqueda |
| Pruebas y ajustes | 21/08/2025 | 05/09/2025 | 2 semanas | Correcciones, pruebas, revisión |
| Documentación y preparación final | 06/09/2025 | 20/09/2025 | 2 semanas | Documentación, presentación |